POROZUMIENIE

zawarte w dniu 21.04.2023 r. w Hajnówce, pomiędzy:

Gminą Miejską Hajnówka, z siedzibą w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, NIP 603-00-06-341,
reprezentowaną przez:
Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka

a

Fundacją Ekologiczne Forum Młodzieży z siedzibą w Białymstoku przy ul. Al.1000-lecia Państwa Polskiego 75/1 m.7, NIP 9662119029, KRS 0000719480,
reprezentowanym przez:
Marcelinę Puchalską – Prezes Zarządu

zwanymi dalej "Stronami", o następującej treści:

§1
Przedmiot porozumienia
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wspólnej realizacji zadania pn.: "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Hajnówce" zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową sporządzoną i przekazaną Gminie Miejskiej Hajnówka przez Fundację Ekologiczne Forum Młodzieży. Wstępna koncepcja wyglądu pomnika oraz jego lokalizacja przestawiona została Burmistrzowi Miasta oraz zainteresowanym mieszkańcom Hajnówki w ramach konsultacji społecznych.

§2
Obowiązki Gminy Miejskiej Hajnówka
Gmina Miejska Hajnówka zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia kierownika budowy na potrzeby realizacji zadania.
2. Wykonania utwardzenia wokół pomnika.
3. Wykonania oświetlenia pomnika.
4. Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5. Przeprowadzenia wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego związanych z realizacją inwestycji i przekazania jej do użytku.
6. Utrzymania pomnika w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów energii elektrycznej związanych z oświetleniem pomnika po zakończeniu realizacji zadania.

§3
Obowiązki Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży
Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży zobowiązuje się do:
1. Dokonywania bieżących uzgodnień z właściwymi instytucjami /Gmina Miejska w Hajnówce, Starostwo Powiatowe/, dotyczących ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej.
2. Realizacji we własnym zakresie robót budowalnych związanych z wykonaniem kompletnej podstawy pomnika, wykonania oraz ustawienia mosiężnej figury pomnika zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową.

§4
Terminy realizacji
1. Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §3 w terminie do 31.10.2023 r.
2. Gmina Miejska Hajnówka zobowiązuje się do wykonania prac oraz zgłoszenia zakończenia budowy pomnika w terminie do 30.11.2023 r.

§5
Zasady finansowania
Każda ze stron zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania wynikających z zakresu swoich obowiązków.

§6
Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Strony postanawiają, iż na potrzeby realizacji innych zadań, nie zawartych w treści niniejszego porozumienia, zainicjują powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego.

§7
Obowiązywanie porozumienia
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z datą jego zawarcia i obowiązuje do chwili zakończenia realizacji zadania.

§8
Postanowienia końcowe
1. W przypadku niewykonania przez którąkolwiek ze Stron obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, strony dopuszczają możliwość wcześniejszego jego rozwiązania na mocy porozumienia stron i określenia ewentualnych dalszych zasad współpracy na mocy odrębnego porozumienia.
2. Każda ze stron zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory związane z realizacją porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Gminy Miejskiej Hajnówka.

§9
Niniejsze porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

       Burmistrz Miasta Hajnówka Prezes Zarządu
        Jerzy Sirak Marcelina Puchalska

       Gmina Miejska Hajnówka Fundacja Ekologicze Forum Młodzieży